Acta de Constitución

del Proyecto

PROTOTIPO DE PÁGINA WEB

Fecha: 01/01/202

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales Objetivos Específicos Premisas y Restricciones Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principales Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders) Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Personal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Casa de Software |
| --- | --- |
| Proyecto | Prototipo de una página web |
| Fecha de preparación | 7 de febrero del 2026 |
| Cliente | Bogotá |
| Patrocinador principal | Masones |
| Gerente de Proyecto | Johan Garzón, Nicolas Forero |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Miguel Ramirez | Desarrollador Backend | Backend | No/ Inversionista |
| Jahiro Bermejo | DB Manager | Backend | No |
| Johan Garzón | Desarrollador Frontend | Frontend | Sí/ Cofundador |
| Nicolas Forero | Auditor de Seguridad | Backend | Presidente/Fundador |

Propósito y Justificación del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil inspirada en el modelo de la plataforma extranjera Citizen (https://citizen.com/), cuyo propósito es permitir el reporte en tiempo real de incidentes relacionados con la seguridad ciudadana. La finalidad principal es fortalecer la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo mediante la participación de la comunidad, facilitando la comunicación directa entre los ciudadanos y las autoridades competentes.

La aplicación busca que entidades como la Policía Nacional y el Cuerpo Oficial de Bomberos puedan mantenerse informadas de manera oportuna sobre los acontecimientos que ocurren en la ciudad, optimizando los tiempos de reacción ante emergencias. Asimismo, pretende ofrecer a la ciudadanía un medio ágil, accesible y tecnológico para reportar incidentes, reduciendo las barreras y procesos tradicionales que en muchos casos dificultan la denuncia inmediata.

Este proyecto se justifica en la necesidad de adaptar un modelo que ha mostrado resultados positivos en otros contextos internacionales a la realidad local de Bogotá. A través de una interfaz intuitiva y un sistema de seguridad robusto, la propuesta busca ajustarse a las condiciones sociales y tecnológicas de la ciudad, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y a la generación de mayor confianza en los mecanismos de reporte ciudadano.

Descripción del Proyecto y Entregables

Requerimientos

Requerimientos del producto

1.  Sistema de registro e inicio de sesión de usuarios

La aplicación debe permitir a los usuarios registrarse mediante correo electrónico, número de teléfono o redes sociales, garantizando autenticación segura y recuperación de contraseña.

2. Requerimiento de Planificación y Cronograma

El proyecto debe contar con un cronograma detallado que especifique fases, actividades, tiempos de ejecución y responsables, garantizando una gestión organizada del desarrollo.

3. Requerimiento de Evaluación y Seguimiento

El proyecto debe establecer indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento periódicos que permitan medir el impacto de la iniciativa en la seguridad ciudadana y realizar ajustes según sea necesario.

4. Requerimiento de Notificaciones y Alertas

La aplicación debe enviar notificaciones automáticas a los usuarios sobre incidentes cercanos, con opciones para personalizar el tipo de alerta y el radio de proximidad.

5. Requerimiento de Seguridad de la Información

El software debe implementar cifrado de datos, control de acceso y medidas de protección contra ataques cibernéticos, garantizando la confidencialidad e integridad de los reportes.

Requerimientos del proyecto

- Desarrollo e implementación tecnológica

El proyecto debe contemplar el diseño, desarrollo y puesta en marcha de una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) con infraestructura en la nube, garantizando seguridad, escalabilidad y disponibilidad del servicio en tiempo real.

### Requerimiento de Pruebas y Validación

Antes de su lanzamiento oficial, el proyecto deberá realizar pruebas funcionales, pruebas de seguridad y una prueba piloto con usuarios reales en la ciudad de Bogotá, con el fin de evaluar el desempeño del sistema, la experiencia de usuario y la efectividad del modelo de reportes en tiempo real.

- Requerimiento de Planificación Estratégica

El proyecto debe contar con un plan estratégico que defina alcance, objetivos, metas, cronograma de actividades y responsables, asegurando una ejecución organizada y medible.

- Requerimiento de Marco Legal y Cumplimiento Normativo

El proyecto debe garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana relacionada con protección de datos personales y uso responsable de la información.

- Requerimiento de Presupuesto y Financiamiento

El proyecto debe definir un presupuesto general que incluya costos de desarrollo, implementación, promoción y mantenimiento, así como las fuentes de financiación.

En el respectivo proyecto se busca que se pueda expandir en algún futuro por lo cual será necesario usar una nube al momento de montar el proyecto. Por esto mismo nos decantamos por usar Azure, que es una herramienta barata, y con el adicionamiento del paquete office lo cual facilitara el trabajo con mejores herramientas.

Objetivos Generales

Desarrollar una aplicación móvil de reporte ciudadano en tiempo real que fortalezca la seguridad urbana mediante la participación de los usuarios

Facilitar la comunicación oportuna entre los ciudadanos y las autoridades competentes ante situaciones de riesgo o emergencia.

Adaptar un modelo tecnológico exitoso a la realidad social y normativa de la ciudad de Bogotá.

Contribuir al incremento de la seguridad y a la prevención del delito a través del uso estratégico de la información.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva que permita a los usuarios reportar incidentes de forma rápida, sencilla y segura.

- Implementar un sistema de geolocalización en tiempo real que identifique y muestre los eventos reportados dentro de la ciudad de Bogotá.

- Desarrollar un módulo de notificaciones que alerte a los ciudadanos obre situaciones de riesgo cercanas a su ubicación

| Cronograma (Tiempo) |  |
| --- | --- |
| Generar propuesta de proyecto | 2/14/2026 |
| Objetivos generales y especificos | 2/14/2026 |
| Delimitaciones y alcance | 2/14/2026 |
| Requerimientos | 2/14/2026 |
| inicializar repositorio GIT | 2/14/2026 |
| Calidad |  |
| MockUp | 2/21/2026 |
| Prototipo | 2/28/2026 |
| Otros |  |

Premisas y Restricciones

El proyecto se desarrolla bajo la premisa de contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la ciudad de Bogotá mediante la implementación de un sistema digital de reportes en tiempo real. Se parte del supuesto de que una plataforma móvil que permita a los ciudadanos informar de manera inmediata sobre situaciones de riesgo; como robos, incendios, emergencias médicas u otros incidentes; facilitará la comunicación directa con las autoridades competentes. De esta manera, se busca mejorar los tiempos de respuesta y optimizar la coordinación entre la comunidad y los organismos de atención, promoviendo una gestión más eficiente de los eventos que afecten la seguridad y el bienestar de la población.

El sistema tendrá cobertura exclusivamente dentro de las localidades de la ciudad de Bogotá, por lo que no operará fuera de esta área geográfica. El desarrollo del backend se realizará utilizando Python y TypeScript, mientras que la interfaz visual será implementada mediante React o Angular (con Ionic Framework). Asimismo, el aplicativo estará diseñado específicamente para dispositivos móviles, limitando su funcionamiento a este tipo de plataforma. El proyecto deberá desarrollarse dentro de los tiempos y lineamientos académicos establecidos.

Adicionalmente, el sistema estará delimitado a la función de reporte y visualización de incidentes en tiempo real, sin incluir procesos judiciales, investigaciones oficiales ni seguimiento legal de los casos reportados. La aplicación no reemplazará los canales oficiales de denuncia establecidos por las autoridades, sino que funcionará como un medio complementario de notificación ciudadana. Tampoco se contemplará en esta fase inicial la integración directa con bases de datos gubernamentales ni con sistemas oficiales de emergencia. Finalmente, el alcance del proyecto se limitará a un prototipo funcional, sin garantizar su implementación oficial por parte de entidades públicas.

Riesgos iniciales

Uno de los principales riesgos del proyecto es la alta demanda operativa que podría generarse debido al tamaño poblacional de la ciudad de Bogotá. Al tratarse de una aplicación que permitirá el envío de reportes en tiempo real, incluyendo fotografías, videos y comentarios, será necesario contar con una infraestructura tecnológica robusta capaz de soportar un alto volumen de usuarios simultáneos y grandes cantidades de datos. La falta de una infraestructura escalable podría generar fallas en el servicio, lentitud en la plataforma o interrupciones temporales.

Otro riesgo relevante está relacionado con la seguridad informática del sistema. Dado que el proyecto se encuentra en fase inicial y el equipo puede no contar con amplia experiencia en ciberseguridad, existe la posibilidad de que se presenten vulnerabilidades en la protección de datos y en la autenticación de usuarios. Esto podría derivar en accesos no autorizados o uso indebido de la plataforma. No obstante, este riesgo puede mitigarse mediante la implementación progresiva de protocolos de seguridad, actualizaciones constantes y buenas prácticas de desarrollo seguro.

Finalmente, existe el riesgo asociado al uso inadecuado del aplicativo por parte de los usuarios. Es posible que se presenten reportes falsos, incompletos o mal elaborados, lo cual podría afectar la eficiencia del sistema y generar sobrecarga en los procesos de verificación. Para mitigar esta situación, será necesario implementar mecanismos de validación, requisitos mínimos de evidencia (como fotografía o video) y, en caso necesario, contar con personal encargado de revisar y confirmar la veracidad de los reportes antes de ser gestionados por las autoridades competentes.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Generar documento | 3/13/2026 |
| Generar mockup | 3/13/2026 |
| Generar prototipo inicial | 3/20/2026 |

Presupuesto estimado

El presupuesto estimado del proyecto es de aproximadamente 355 dólares más el 30% en caso de algún costo imprevisto. incluyendo desarrollo de software, infraestructura en la nube, diseño de experiencia de usuario, asesoría legal y marketing inicial. La mayor inversión se concentra en el desarrollo porque es la base funcional de la aplicación, mientras que la infraestructura garantiza disponibilidad y escalabilidad. La parte legal es necesaria debido al manejo de datos personales y geolocalización, y el marketing permite la adopción inicial por parte de los usuarios.

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo Desarrollador (Johan, Nicolás, Miguel, Jahiro) | Desarrollo y ejecución del proyecto | Ingeniería de Software | Tecnología |
| Director del Proyecto Académico | Supervisor y validador académico | Facultad Ingeniería | Académico |
| Universidad Libre | Institución formadora / Aval del proyecto | Investigación / Innovación | Educación |
| Policía Nacional de Colombia | Fuente de datos de seguridad / aliado institucional | Seguridad Ciudadana | Fuerza Pública |
| Alcaldías Locales | Usuarios institucionales potenciales | Seguridad y Convivencia | Gobierno Local |
| Ministerio TIC | Regulación tecnológica / apoyo digital | Transformación Digital | Gobierno Nacional |
| Ciudadanos de Colombia | Usuarios finales de la aplicación | Comunidad | Sociedad Civil |
| Inversionistas / Emprendimiento | Financiamiento potencial | Innovación | Privado |

Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento de los requerimientos funcionales

El sistema debe implementar correctamente los módulos principales: registro de usuarios, reporte de incidentes, notificaciones en tiempo real, visualización en mapa y panel administrativo.

- Funcionamiento estable del sistema (Pruebas técnicas)

La aplicación debe pasar pruebas de funcionamiento, demostrando estabilidad, correcto manejo de datos y tiempos de respuesta adecuados.

- Cumplimiento de normas de protección de datos

El proyecto debe incluir políticas de privacidad, manejo seguro de información personal y cumplimiento de normativas de protección de datos vigentes.

- Validación académica y técnica

El proyecto debe ser aprobado por el docente o comité evaluador, verificando calidad técnica, documentación completa y correcta sustentación.

- Viabilidad técnica y operativa

Se debe demostrar que la aplicación puede implementarse en un entorno real, incluyendo infraestructura, mantenimiento y posibilidad de crecimiento.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolas Forero Alvarado | Seguridad y auditorias | Backend | Product Owner |
| Johan Santiago Garzón Zuleta | Desarrollo frontend y backups | Frontend | Scrum Master |
| Miguel Ramirez | Desarrollo del backend | Backend | Desarrollador |
| Jahiro Bermejo | Base de datos | Backend | Desarrollador |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Base de datos | Corresponde al nivel operativo encargado del diseño, modelado, implementación y mantenimiento de las bases de datos del sistema. Entre sus responsabilidades se encuentran la estructuración de la información, la optimización del almacenamiento y la realización de mejoras orientadas al rendimiento y la integridad de los datos. Este nivel debe garantizar que la base de datos cumpla con los estándares de seguridad, consistencia y disponibilidad definidos por el área de seguridad y auditoría. |
| Desarrollo backend | Este nivel es responsable de la implementación de la lógica del sistema, incluyendo el desarrollo de las funcionalidades principales, la gestión de los procesos internos y la conexión entre la base de datos y la interfaz visual del aplicativo. El equipo de backend debe asegurar que todas las funciones operen de manera eficiente y segura, siguiendo los lineamientos establecidos por el área de seguridad y auditoría. Asimismo, debe garantizar la correcta integración entre los servicios internos y la experiencia del usuario en la aplicación móvil. |
| Seguridad y auditorias | Corresponde al nivel jerárquico más alto dentro de la estructura del proyecto, ya que establece los lineamientos, políticas y estándares de seguridad que deben cumplir las demás áreas. Su función principal es definir protocolos de protección de datos, mecanismos de autenticación, control de accesos y buenas prácticas de desarrollo seguro. Además, este nivel se encarga de realizar auditorías periódicas al sistema para identificar posibles vulnerabilidades, verificar el cumplimiento de los estándares establecidos y proponer mejoras orientadas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. |
| Desarrollador frontend | Es el nivel encargado del diseño e implementación de la interfaz gráfica del proyecto, asegurando una experiencia de usuario intuitiva, accesible y funcional. Debe desarrollar las vistas y componentes visuales del sistema conforme a los requerimientos establecidos, manteniendo coherencia con la lógica implementada en el backend. El equipo de frontend también debe cumplir con los lineamientos de seguridad definidos por el nivel superior y gestionar el control de versiones y respaldos (backups) de las distintas versiones de la interfaz gráfica, garantizando la estabilidad y trazabilidad de los cambios realizados. |

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |

| Integrante | Porcentaje |
| --- | --- |